泉州职业技术大学文件

泉大〔2020〕25号

泉州职业技术大学学校安全隐患大排查大整治工作方案

为认真吸取鲤城区欣佳酒店“3.7”楼体坍塌事故教训，举一反三，全面排查学校事故隐患和安全风险，抓好事故隐患整改和安全风险管控，坚决防范和遏制学校安全事故发生，根据《泉州市教育局关于印发泉州市教育系统迅速开展学校安全百日攻坚行动方案的通知》（泉教安〔2020〕3号）、《泉州市教育局关于迅速开展学校安全百日攻坚行动的补充通知》（泉教安〔2020〕4号）、《泉州市教育局关于进一步推进学校安全百日攻坚行动暨安全隐患大排查大整治的通知》（泉教安〔2020〕5号）和《泉州市教育局关于印发全市学校安全隐患大排查大整治工作方案的通知》（泉教安〔2020〕6号），结合我校实际，特制定《泉

- 州职业技术大学学校安全隐患大排查大整治工作方案》。

- 一、总体要求

- 坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府各项决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树牢安全发展理念，以对师生极端负责的精神，严守安全红线、底线、生命线，层层压实责任，着力防范化解危及师生人身安全风险隐患，深查、细查、严查，补短板、堵漏洞、扫死角，全面提升安全发展水平，坚决防范和遏制学校安全事故，为打赢疫情防控阻击战、办好人民满意教育创造良好的教育教学安全环境。

- 二、整治范围、内容及责任分工

- （一）师生隔离观察场所

严格落实校内师生隔离观察场所建筑安全管理责任。

1.房屋的结构安全、水电设施设备及用电用气安全（责任单位：后勤处）；

2.消防设施设备完善，消防安全防范和应急通道畅通等方面(责任单位：保卫处)；

责任单位要逐一排查、逐一见底，确保万无一失，决不漏掉任何一个盲点，决不留下任何一个隐患,组织专人加强场所周边环境的安全巡查，并做好记录备查。

- （二）学校建筑及工程施工，包括学校各类房屋、围墙、室外活动设施等，以及学校各类在建工程。

- 坚持存在重大安全隐患的先查先治，聚焦影响结构安全的重大隐患，从即日起至6月30日，集中力量开展房屋安全隐患排查整治“百日攻坚”，对学校学生宿舍、教师公寓、食堂、礼堂、体育场馆、图书馆、实验室（实训实习基地）等人员密集场所，以及仓库、配电室等建筑设施进行全覆盖安全检查。对临时改建不影响主体结构但存在建筑安全和消防安全隐患的，尽快依法采取加固等有效的整改措施，切实消除安全隐患。对于建筑外饰面脱落严重、附属设施设备严重老化等其他较大建筑安全隐患，要及时进行专业维护、修缮，存在一般隐患的要定期组织隐患观测排查。对建筑质量差、主体结构损坏、失修失养严重、超负荷使用、位于地质灾害易发地等存在安全风险的，要立即停止使用。对在建工程，要督促施工单位落实建设安全责任，落实安全防护措施，确保施工安全（责任单位：后勤处、工程部）。

- （三）消防安全

- 1.针对学校重点场所、重点区域、重要部位全面开展消防安全整治，全面排查消防管理责任落实到位、消防安全源头管控到位、开展火灾隐患排查整治、落实消防设施维护保养、健全应急预案、开展应急演练；坚决杜绝学生宿舍、食堂等人员密集场所违规使用及储存易燃易爆危险品；消防安全标志、消防器材完好有效；排查电气线路、设备设施及电器产品是否存在火灾隐患；消防通道、应急通道和安全出口是否畅通，及时消除物资乱堆乱放、电线私拉乱搭等安全隐患。深入开展消防“生命通道”集中治理，确保无堵塞消防车通道现象，整治机动车违规停放等问题（责任单位：保卫处、各书院）。

- 2.学生返校后要对学生公寓内违规使用大功率电器、楼宇内电动自行车违规充电等问题进行集中整治（责任单位：保卫处、各书院）。

- 3.落实电动自行车集中停放点及充电区域的规划建设（责任单位：保卫处、工程部）。

- （四）校园安全防范建设

1.重点排查学校是否按照相关规定的相关标准聘用专职门卫和保安员；配备必要的护卫装备，专职门卫和保安员在岗期间按要求携带，同时掌握正确使用方法；建立健全学校安全管理制度并落实在岗值守、安全巡查、隐患排查整治等措施（责任单位：人事处、保卫处）。

2.按照规定落实围墙、护栏等实体防范设施建设和一键式紧急报警、视频监控系统等技防系统建设（责任单位：后勤处、信息管理中心、财务处）。

3.围绕防拥挤踩踏、防地震、防火灾、防暴恐入侵等方面制定安全防范措施、应急处置预案并组织演练等（责任单位：保卫处）。

（五）实验室与危险化学品整治。包括学校实验室危险化学品安全、压力容器管道、实验设施仪器等。对学校实验室、实验实训基地、科研实验场所及实验用品仓库等场所进行安全隐患全面排查，严格落实实验室安全准入制度，每间实验室都必须落实责任人和管理人制度，对进入实验室的师生必须进行安全技能和操作规范培训。认真开展危险化学品风险排查，健全风险分布档案和重大危险源数据库，落实危险化学品登记制度，严格实验室危险化学品购买、储存、使用、回收和销毁各环节全过程管控，消除监管死角和盲区（责任单位：教务处、各学院）。

（六）学校食品安全。严格落实食品安全责任制，建立健全食品安全各项规章制度，落实食堂进货索证索票制度，严格采购、贮存、加工、留样全过程管控，加强从业人员健康管理和个人卫生防护，做好日常卫生清洁和消毒。严禁采购野生动物及其制品。选择符合资质要求的集体用餐配送单位，确保其生产经营场所清洁卫生，食品采购、加工、运输、分餐过程安全。加强饮用水安全管理，做好自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池的清洁消毒，定期进行水质检测（责任单位：后勤处、新华丰餐饮集团）。

（七）周边环境整治

1.建立校园周边环境综合治理制度，每年召开一至二次综治单位成员会议，大家相互沟通，信息共享（责任单位：保卫处）；

2.保障学校周边治安秩序良好、校园内外无涉及学生的侵财、伤害案件（责任单位：保卫处）；

3.经常联合当地公安、城管、村居等单位开展校园周边随意摆摊设点整治，确保校园周边环境秩序良好（责任单位：保卫处）；

4.落实学生安全教育管理，加强防溺水教育，确保师生安全（责任单位：学工处、各书院）。

（八）校车安全整治。落实学校交通车辆安全管理，加强对驾乘人员的安全教育，定期开展车辆检查、保养，严格实行车辆管理，排查严重超员等违法违规行为（责任单位：党政办）。

（九）校内交通整治。加强校园内的交通管理，校外车辆未经门卫允许，一律不准擅自驶入校内，出租车禁止进入校园。排查校园交通安全警示标志设施，确保校园内所有车辆必须遵守校园交通管理制度，单向限速行驶，闭环管理。校门口禁止严禁车辆乱停乱放，堵塞校门，在必要情况下可请求交警或公安部门派人协助。任何单位和个人不准违章占用校门口道路摆卖、施工作业和堆放物品（责任单位：保卫处）。

（十）特种设备安全。全面排查学校电梯安全隐患，定期进行维护保养，保证电梯安全运行（责任单位：后勤处）。

（十一）防自然灾害整治。包括台风、山洪、地质灾害隐患点等。针对学校人员密集区域、重要防范部位和安全薄弱环节开展拉网式排查，重点检查校园及周边易致山体滑坡、山洪暴发或泥石流区域，低洼洪涝地段以及防洪堤、护坡、驳岸、挡土墙等设施，落实有效防护措施（责任单位：后勤处、保卫处）。

- 三、整治方法

本次学校安全隐患大排查大整治不分阶段、不分步骤，各单位要立即行动，瞄准不再造成人员伤亡的硬目标，严字当头，坚持边动员、边排查、边整治、边问责，把宣传发动、自查自改、监督问责、隐患整改贯穿大排查大整治全过程。

（一）立即拉网检查。即日起，各单位要各自深挖细究，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，坚持全覆盖、无死角，全面排查风险、找准最大风险、有效化解风险。对排查发现的风险隐患，要建立问题清单、责任清单、销号清单，定准对策措施，倒排时间表，逐一落实整改，做到闭环管理。

（二）严格落实整改。对排查发现的风险隐患进行造册登记。要坚持把保证师生人身安全放在大排查大整治的首要位置，发现危及人身安全隐患要立查立改，对查出的隐患都要当作事故予以重视；推动工作中要区分轻重缓急，急的要集中力量立行立整，所有隐患要抓紧分工，分批分期整改落实。要分门别类建立隐患清单、整改清单、销号清单，动态闭环管理。属重大安全风险隐患，要立即组织人员避险，科学整改，挂牌督办，逐项明确责任领导、责任人员，一盯到底，确保落实到位。

（三）全面监督检查。即日起，学校开展全面的监督检查、安全指导，对检查发现的风险隐患和违法违规行为要“零容忍”，敢于动真碰硬，健全完善挂牌督办、督查通报、限期整改反馈和“回头看”等工作制度，确保监督到位、跟踪到位、整改到位。

（四）建立长效机制。各单位要及时总结大排查大整治工作的做法，及时纠正存在的不足和问题，固化好的经验做法，建立常态化的安全风险防范化解长效机制，坚决把风险隐患消除化解在萌芽状态。

- 四、整治步骤

学校安全隐患大排查大整治工作原则上从即日起至12月31日，分为单位自查、检查指导、开展“回头看”、巩固总结四个阶段，整治时间要服从整治效果、整治质量，对整治效果不理想、整治质量不高、未达到整治要求的单位，要通报批评并延长整治时间，确保取得整治成效。

（一）全面自查。即日起至4月15日，学校各单位要按照实施方案，明确目标任务、要求和职责分工，要对照整治重点，全面开展自查，坚决堵塞漏洞。结合实际制定专项实施方案，迅速动员部署，全面开展自查自纠工作，及时治理纠正非法违规行为，消除安全隐患。在全面排查摸底的基础上，对长期以来一直未得到整改的隐患逐一登记，建档立案，督促整改。

（二）开展“回头看”。4月15日至6月16日，学校将针对重点区域、重点环节和突出间题开展专项检查，落实一把手负责制，明确监管人员责任，加强督促指导，对排查出的问题隐患清单、整改清单，组织开展整改情况“回头看”，对重复存在同类型重大隐患、隐患整改弄虚作假的，要予以通报问责，确保隐患全部整改到位、风险防控措施全部落实到位，推动打非治违及校园周边安全问题隐患集中整治工作取得实效。

（三）巩固总结。6月16日至12月31日，认真准备，积极配合相关部门，对本校的安全隐患大排查大整治工作的做法和经验进行全面总结，全力做好配合上级部门的督查工作。强化学校安全各项工作措施，并固化经验做法，反思问题不足，形成长效机制，确保学校安全工作形势持续稳定向好。

- 五、保障措施

（一）加强组织领导。此次全校大排查大整治在市委市政府、市教育局及校党委统一领导下，由保卫处负责组织实施并督促指导各单位做好大排查大整治。各单位要按照学校的部署要求，结合本单位实际，细化内部分工推进方案和措施，及时研究解决推进过程中的重点难点问题。

（二）压紧压实责任。各单位主要负责人要负总责，切实肩负起安全第一责任人的责任，领导、班子其他成员要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全生产“三个必须”要求，切实履职尽责，明确任务，细化分工，将安全责任和措施落实到每一个管理者、每一个员工、每一个岗位、每一个环节，坚决克服蜻蜓点水、做表面文章、运动式等形式主义、官僚主义作风。

（三）严肃追责问责。学校将采取“四不两直”明查暗访等办法加强监督检查，切实纠正大排查大整治过程中存在的推诿扯皮、责任悬空、纸上整改等问题。对于安全管理问题突出、主体责任不落实、发现隐患不整改的单位要给予严肃处理，造成安全责任事故的要严格依法依规追究相关单位和人员的法律责任。

（四）做好查缺补漏。各单位要结合实际，深入分析本单位存在的安全主要问题、隐患和风险，重点对容易导致发生师生伤亡事故的隐患、风险进行排摸，把问题、风险、隐患全部排查出来，以问题为导向，切实提出一切实实在在管用的具体措施，从根本上解决问题、杜绝走过场。

（五）按时上报情况。学校各单位6月16日前每天报送当天安全大排查大整治工作情况（以书面材料上报保卫处）。6月16日以后，6月18日、9月18日前报送阶段性进展情况，12月18日前报送工作总结。

泉州职业技术大学

2020年3月30日

抄送：校领导 存档2份

泉州职业技术大学党政办公室 2020年3月30日印发